# 08_MVP_DEFINITIVO_V1

## Estado

CONGELADO

## Versión

1.0

## Dependencias

- 01_ERP_CORE_MAP_V5.md

- 07_IMPLEMENTATION_ROADMAP_V1.md

# 1. PROPÓSITO

Definir el alcance mínimo funcional para considerar que el ERP ha nacido oficialmente.

Este documento establece:

- Qué es un MVP para este proyecto.

- Qué módulos entran.

- Qué módulos quedan fuera.

- Qué procesos deben funcionar.

- Qué valor debe percibir el usuario.

# 2. DOS ENFOQUES DE MVP

Durante el diseño se identificaron dos enfoques válidos.

## MVP STARTUP

Enfoque orientado a entregar la mayor cantidad de valor posible en una sola liberación.

### Incluye

MDM

Core

HCM Básico

CRM / SD

Travel Agency

Billing

FICO Lite

Analytics Básico

### Resultado

La empresa opera completamente dentro del ERP.

### Ventajas

Mayor impacto inicial.

Menos cambios organizacionales posteriores.

### Desventajas

Mayor complejidad.

Mayor tiempo de construcción.

Mayor riesgo.

## MVP SAPIENS (OFICIAL)

Enfoque adoptado por el proyecto.

Inspirado en:

- SAP Activate

- Lean

- Domain Driven Design

- Entrega incremental de valor

### Incluye

MDM

Core

CRM / SD

Travel Agency

### Resultado

El ERP nace y comienza a operar.

### Ventajas

Implementación rápida.

Menor riesgo.

Retroalimentación temprana.

Evolución controlada.

### Desventajas

Facturación y finanzas se incorporan posteriormente.

# 3. MVP OFICIAL DEL PROYECTO

Se adopta oficialmente:

MVP SAPIENS.

# 4. ALCANCE FUNCIONAL

## 03_MDM

### Incluye

Business Partner

Persona

Organización

Ubicación

Catálogos

Enterprise Structure

## 02_CORE

### Incluye

Usuarios

Roles

Permisos

Menús

Configuración

Seguridad

## 07_SD

### Marketing

Lead

Fuente Lead

Campaña

### Ventas

Oportunidad

Actividad Comercial

Pipeline

Seguimiento

## 11_VERTICALS/TRAVEL_AGENCY

### Incluye

Expediente

Visa

Pasaporte

Cita Consular

Documentación

Seguimiento Operativo

# 5. PROCESOS MVP

## Proceso Comercial

Lead ↓ Oportunidad ↓ Seguimiento

## Proceso Operativo

Oportunidad ↓ Expediente ↓ Visa / Pasaporte ↓ Cita Consular

## Proceso Gerencial

Dashboard ↓ Indicadores ↓ Decisiones

# 6. PANTALLAS MVP

Login

Dashboard

Business Partner

Leads

Oportunidades

Pipeline

Expedientes

Seguimiento

Administración

Configuración

# 7. REPORTES MVP

## Comercial

Leads generados

Oportunidades activas

Conversión

Embudo Comercial

## Operaciones

Expedientes

Visas

Pasaportes

Citas

# 8. ANALYTICS MVP

Analytics básico.

Sin IA.

Sin modelos predictivos.

Sin Machine Learning.

Objetivo:

Comenzar a capturar datos estructurados.

# 9. NO INCLUIDO

## MM

Compras

Inventario

Abastecimiento

## EAM

Activos

Asignaciones

Mantenimiento

## EREC

Reclutamiento

## HCM Avanzado

Nómina

Vacaciones

Evaluaciones

## FICO

Contabilidad

CxP

Impuestos

Tesorería Avanzada

## IA

Asistentes

Predicciones

Automatización Inteligente

# 10. CRITERIOS DE ÉXITO

El MVP se considera exitoso cuando:

Un prospecto puede ingresar al sistema.

Puede convertirse en oportunidad.

Puede convertirse en expediente.

El expediente puede gestionarse completamente.

La gerencia puede visualizar indicadores operativos.

Sin depender de Excel externo para controlar el proceso.

# 11. RELACIÓN CON LOS RELEASES

## R0

Foundation

Arquitectura.

## R1

Operational Core

Corresponde a este MVP.

## R2

Financial Control

Billing

CxC

Tesorería Básica

## R3

Internal Control

HCM Básico

EAM

## R4

Corporate Control

MM

EREC

FICO Completo

HCM Avanzado

## R5

Intelligence

Analytics Avanzado

IA

Marketing Intelligence

## R6

Regional Expansion

Multiempresa

Multipaís

Multimoneda

# 12. VISIÓN

El MVP no busca terminar el ERP.

Busca demostrar que la arquitectura funciona.

Busca generar adopción.

Busca generar datos.

Busca generar aprendizaje.

El objetivo es construir una plataforma empresarial evolutiva inspirada en SAP, adaptada a la realidad de WordClass y RapiVisa, utilizando una estrategia Cloud First, Excel First, Analytics First y AI Ready.