# 09_RELEASE_PLANNING_V1

## Estado

CONGELADO

## Versión

1.0

# 1. PROPÓSITO

Definir la estrategia oficial de liberaciones (Releases) del ERP.

Este documento traduce el Roadmap Estratégico en entregables ejecutables.

Su objetivo es evitar desviaciones, pérdida de foco y crecimiento desordenado del producto.

# 2. PRINCIPIOS

## Valor antes que completitud

Los releases se construyen por valor de negocio.

No por cantidad de módulos.

## Entregas utilizables

Cada release debe poder ser utilizado por usuarios reales.

## Evolución progresiva

Cada release amplía capacidades existentes.

No reemplaza releases anteriores.

## Arquitectura estable

Los releases evolucionan.

La arquitectura permanece.

# 3. ESTRUCTURA GENERAL

R0
↓
R1
↓
R2
↓
R3
↓
R4
↓
R5
↓
R6

Cada release genera una nueva capacidad empresarial.

# 4. R0 — FOUNDATION

## Objetivo

Diseñar el ERP.

## Incluye

Arquitectura

Procesos

Datos

Roadmap

Estándares

Documentación

## Resultado

Base conceptual del proyecto.

# 5. R1 — OPERATIONAL CORE

## Objetivo

Nacimiento oficial del ERP.

## Incluye

MDM

Core

SD (Marketing)

SD (Ventas)

Travel Agency

Analytics Básico

## Procesos

Lead
↓
Oportunidad
↓
Expediente
↓
Servicio

## Resultado

Operación comercial y operativa digitalizada.

# 6. R2 — FINANCIAL CONTROL

## Objetivo

Controlar ingresos.

## Incluye

Billing

CxC

Tesorería Básica

## Procesos

Servicio
↓
Factura
↓
Cuenta por Cobrar
↓
Cobro

## Resultado

Control financiero inicial.

# 7. R3 — INTERNAL CONTROL

## Objetivo

Controlar recursos internos.

## Incluye

HCM Básico

EAM

## Capacidades

Empleados

Contratos

Activos

Asignaciones

## Resultado

Control organizacional.

# 8. R4 — CORPORATE CONTROL

## Objetivo

Formalizar la gestión empresarial.

## Incluye

MM

EREC

HCM Avanzado

FICO Completo

## Resultado

Gobierno corporativo.

# 9. R5 — INTELLIGENCE

## Objetivo

Transformar datos en decisiones.

## Incluye

Analytics Avanzado

Marketing Intelligence

Forecasting

IA Empresarial

## Resultado

ERP orientado a decisiones.

# 10. R6 — REGIONAL EXPANSION

## Objetivo

Escalar la plataforma.

## Incluye

Multiempresa

Multipaís

Multimoneda

Consolidación Regional

## Resultado

ERP regional.

# 11. DEPENDENCIAS

R0 → R1

R1 → R2

R2 → R3

R3 → R4

R4 → R5

R5 → R6

No se deben saltar releases.

# 12. CRITERIOS DE FINALIZACIÓN

Un release se considera terminado cuando:

- Los procesos funcionan.

- Los usuarios operan el módulo.

- Existen reportes básicos.

- La información es trazable.

- La documentación está actualizada.

# 13. RELACIÓN CON EL MVP

El MVP oficial definido en:

08_MVP_DEFINITIVO_V1.md

corresponde al Release:

R1_OPERATIONAL_CORE

# 14. VISIÓN FINAL

El ERP evolucionará mediante releases controlados.

Cada release deberá generar valor real.

Cada release deberá aumentar la madurez operativa de la organización.

El objetivo final no es construir software.

El objetivo final es construir una plataforma empresarial capaz de aprender, adaptarse y generar ventaja competitiva a partir de sus datos.