# R1_OPERATIONAL_CORE - RELEASE

## Estado

APROBADO

## Versión

1.0

## Fase

REALIZE

## Release

R1 - Operational Core

## Dependencias

- 01_ERP_CORE_MAP_V5.md

- 03_MODELO_DATOS_EMPRESARIAL_V1.md

- 07_IMPLEMENTATION_ROADMAP_V1.md

- 08_MVP_DEFINITIVO_V1.md

- 09_RELEASE_PLANNING_V1.md

# 1. PROPÓSITO

R1 representa el nacimiento operativo del ERP.

Su objetivo es digitalizar el núcleo comercial y operativo de WordClass y RapiVisa mediante una plataforma única capaz de administrar prospectos, oportunidades, expedientes y servicios.

Este release valida:

- Arquitectura empresarial.

- Modelo de datos.

- Experiencia de usuario.

- Procesos comerciales.

- Procesos operativos.

- Adopción organizacional.

# 2. OBJETIVOS DEL RELEASE

## Objetivo General

Permitir gestionar el ciclo completo desde la captación de un prospecto hasta la gestión de un expediente operativo.

## Objetivos Específicos

- Centralizar la información empresarial.

- Eliminar duplicidad de datos.

- Unificar clientes, empleados y proveedores mediante Business Partner.

- Digitalizar el pipeline comercial.

- Digitalizar la gestión de expedientes.

- Crear la primera capa de indicadores empresariales.

- Generar información estructurada para futuras capacidades analíticas.

# 3. ALCANCE

## MDM

### Business Partner

Entidad maestra universal.

Representa:

- Clientes

- Prospectos

- Empleados

- Proveedores

- Aliados

- Instituciones

### Persona

Información personal.

### Organización

Información empresarial.

### Ubicación

Direcciones y referencias geográficas.

### Catálogos

Datos parametrizables del sistema.

### Enterprise Structure

Estructura organizacional empresarial.

Incluye:

- Empresa

- Sucursal

- Departamento

- Cargo

## CORE

### Seguridad

- Usuarios

- Roles

- Permisos

### Configuración

- Parámetros

- Customizing

- Catálogos

### Navegación

- Menús

- Dashboard

- Preferencias

## SD

### Marketing

Incluye:

- Leads

- Campañas

- Fuentes de captación

### Ventas

Incluye:

- Oportunidades

- Actividades

- Pipeline

- Seguimiento comercial

## TRAVEL_AGENCY

### Expedientes

Incluye:

- Apertura

- Seguimiento

- Estado

- Historial

### Servicios

Incluye:

- Visa

- Pasaporte

- Cita Consular

# 4. PROCESOS DEL RELEASE

## Proceso Comercial

Lead ↓ Calificación ↓ Oportunidad ↓ Seguimiento

## Proceso Operativo

Oportunidad ↓ Expediente ↓ Servicio ↓ Seguimiento

## Proceso Gerencial

Datos ↓ Indicadores ↓ Decisiones

# 5. ENTREGABLES FUNCIONALES

## MDM

- Gestión de Business Partner

- Gestión de Personas

- Gestión de Organizaciones

- Gestión de Ubicaciones

- Gestión de Catálogos

## CORE

- Login

- Gestión de Usuarios

- Gestión de Roles

- Gestión de Permisos

## SD

- Gestión de Leads

- Gestión de Oportunidades

- Pipeline Comercial

- Actividades Comerciales

## TRAVEL_AGENCY

- Gestión de Expedientes

- Gestión de Servicios

- Seguimiento Operativo

# 6. DASHBOARDS

## Comercial

Indicadores:

- Leads generados

- Leads por fuente

- Oportunidades activas

- Conversión

- Embudo comercial

## Operaciones

Indicadores:

- Expedientes activos

- Expedientes por estado

- Visas gestionadas

- Pasaportes gestionados

- Citas programadas

# 7. KPIS DEL RELEASE

## Marketing

- Leads generados

- Leads por canal

- Tasa de conversión

## Ventas

- Oportunidades abiertas

- Oportunidades ganadas

- Oportunidades perdidas

## Operaciones

- Expedientes activos

- Tiempo promedio de gestión

- Servicios completados

# 8. GO LIVE

R1 se considera terminado cuando:

- Los usuarios pueden iniciar sesión.

- Existe Business Partner funcional.

- Existe Lead funcional.

- Existe Oportunidad funcional.

- Existe Expediente funcional.

- Existe Dashboard Comercial.

- Existe Dashboard Operativo.

- La operación diaria puede ejecutarse dentro del ERP.

# 9. EXCLUSIONES

No forman parte de R1.

## FICO

- Facturación

- Cuentas por Cobrar

- Tesorería

- Contabilidad

## MM

- Compras

- Inventario

- Abastecimiento

## HCM

- Nómina

- Vacaciones

- Evaluaciones

## EAM

- Activos

- Asignaciones

- Mantenimiento

## EREC

- Reclutamiento

## IA

- Predicciones

- Automatizaciones Inteligentes

- Asistentes Virtuales

# 10. CRITERIOS DE ÉXITO

El release será considerado exitoso cuando:

- WordClass pueda gestionar prospectos y expedientes desde el ERP.

- RapiVisa pueda gestionar prospectos y expedientes desde el ERP.

- La información se encuentre centralizada.

- Los usuarios adopten el sistema para su operación diaria.

- La gerencia disponga de indicadores operativos confiables.

- Se genere una base de datos consistente para los releases posteriores.

# 11. VISIÓN

R1 no busca terminar el ERP.

R1 busca demostrar que la arquitectura empresarial diseñada es capaz de operar el negocio real.

Representa el nacimiento oficial de la plataforma ERP y la primera transición desde una operación basada en hojas de cálculo hacia una gestión empresarial integrada, orientada a procesos, datos y toma de decisiones.