# R1_TEST_STRATEGY.md

## Release R1 - Operational Core

### Testing Strategy

# Propósito

Definir la estrategia oficial de pruebas para el Release R1.

Este documento establece cómo será validado el ERP antes del Go Live.

# Objetivo

Garantizar que los procesos operativos definidos para R1 funcionen correctamente antes de ser utilizados por usuarios reales.

# Principio Fundamental

El objetivo de las pruebas no es demostrar que el sistema funciona.

El objetivo de las pruebas es descubrir errores antes que los usuarios.

# Alcance

La estrategia cubre:

MDM

Comercial

Operaciones

Documentos

Infraestructura Base

# Niveles De Prueba

## Nivel 1

### Pruebas Técnicas

Validan componentes individuales.

Ejemplos:

Validadores

Repositorios

Servicios

Integraciones

## Nivel 2

### Pruebas Funcionales

Validan funcionalidades completas.

Ejemplos:

Crear Lead

Crear Caso

Crear Expediente

Subir Documento

## Nivel 3

### Pruebas De Integración

Validan interacción entre módulos.

Ejemplos:

Lead
↓
Caso

Caso
↓
Expediente

Expediente
↓
Documento

## Nivel 4

### UAT

User Acceptance Testing.

Pruebas ejecutadas por usuarios reales.

# Estrategia Para Apps Script

## Lo Que Se Debe Probar

### Persistencia

Lectura de Sheets

Escritura de Sheets

Actualización de registros

Búsquedas

### Drive

Subida de documentos

Ubicación correcta

Permisos básicos

### UI

Formularios

Validaciones

Navegación

Mensajes de error

### Seguridad

Usuario autenticado

Registro de auditoría

Trazabilidad

# Cobertura Mínima Esperada

## MDM

100%

## Comercial

100%

## Operaciones

100%

## Gestión Documental

100%

## Reportes

80%

# Criterios De Aprobación

Una funcionalidad será considerada aprobada cuando:

✓ El flujo principal funcione

✓ Los datos se almacenen correctamente

✓ Los errores sean controlados

✓ No exista pérdida de información

# Criterios De Rechazo

Una funcionalidad será rechazada cuando:

✗ Pierda datos

✗ Genere registros corruptos

✗ Rompa procesos existentes

✗ Impida continuar la operación

# Ambientes

## Desarrollo

Uso exclusivo del desarrollador.

## Testing

Validación funcional.

## Producción

Uso operativo real.

# Responsabilidades

## Desarrollador

Responsable de:

Pruebas técnicas

Pruebas funcionales

Corrección de errores

## Usuario Clave

Responsable de:

Pruebas UAT

Validación operativa

Aprobación funcional

## Sponsor Del Proyecto

Responsable de:

Autorizar Go Live

# Relación Con Otros Documentos

BUSINESS_USE_CASES
↓
TEST_SCENARIOS
↓
UAT_PLAN
↓
GO_LIVE

# Definición De Calidad

Una funcionalidad tiene calidad cuando:

- Cumple el proceso de negocio.

- Conserva la integridad de los datos.

- Puede ser utilizada por usuarios reales.

- No requiere intervención constante del desarrollador.

# Principio Final

El código correcto no es suficiente.

La calidad se demuestra cuando un proceso de negocio puede ejecutarse de principio a fin sin errores y sin asistencia técnica.